Protokoll 2014-06-13
Altes Pad: https://pad.n39.eu/p/freifunk8
*anwesend:
  lespooky, andi, uwe, jörg, michel, christian
Rückblick

- 2014-05-29 erstes Gateway online
- 2014-05-29 Registerseite für Knoten online http://register.md.freifunk.net/
- 2014-06-02 erste stable Firmware auf Basis von Gluon veröffentlicht http://firmware.md.freifunk.net/stable/
- 2014-06-04 Knotenkarte online http://map.md.freifunk.net/graph.html
- 2014-06-04 Freifunk iOS App integriert Karten aus Magdeburg http://md.freifunk.net/2014/06/freifunk-app/
aktueller Stand

- aktuelle Knotenanzahl: 23
- DNS ist jetzt AWESOME!!! (mit DNSSEC :))
- andrelf will ponyhof.ffmd
- http://wiki.freifunk.net/IPv6:Prefixe
Autoupdate

- es fehlen noch Schlüssel und Unterschreiber
- im Moment sind noch Schlüssel von HL bei uns drin
- Nachtrag: Bastinat0r hat schon einen Schlüssel und auf dem Server liegt auch schon der Schlüssel für die nightly-builds
Versionsnummern und Build

- an Gluon anlehnen, die sind grad bei 0.4
- wir bleiben noch unter 0.4 bis wir config usw. mäßig da aufgeschlossen haben
- es gibt **noch** keine Lösung für reproduzierbare Builds
- es gibt **noch** keinen Buildserver
- Firmware signieren mit z.B. so: http://wiki.freifunk-flensburg.de/wiki/ECDSA_Util
Abuse

- E-Mail-Adresse einrichten?
- Wie gehen wir damit um?
- sicherstellen, dass auf den Gateway o.ä. tatsächlich keine IPs geloggt werden!
- ggf. Knoten sperren?
Aufgaben verteilen

- Öffentlichkeitsarbeit: uwe, michel
- Gateway-Admin: andreas, bastinat0r
TODO (kurzfristig)

- zweites gateway → Christian hat
- buildserver: einen der beiden ungenutzten Server im Netz39
- firmware autoupdate [ bastinat0r ]
- flyer
TODO (längerfristig)

- Spenden
- Kooperationspartner
- Intercity VPN
- opentracker
- fileserver
- openttd
- mindcraft
- Abuse
- Freifunk Verbreiten!
- * Freifunk Uninetz
- * 3D Druckservice (UDP geht raus und nicht rein
- * ffmd coind