Protokoll 2014-06-13

Altes Pad: https://pad.n39.eu/p/freifunk8

*anwesend:

lespooky, andi, uwe, jörg, michel, christian

Rückblick

2014-05-29 erstes Gateway online

2014-05-29 Registerseite für Knoten online http://register.md.freifunk.net/

2014-06-02 erste stable Firmware auf Basis von Gluon veröffentlicht http://firmware.md.freifunk.net/stable/

2014-06-04 Knotenkarte online http://map.md.freifunk.net/graph.html

2014-06-04 Freifunk iOS App integriert Karten aus Magdeburg http://md.freifunk.net/2014/06/freifunk-app/

aktueller Stand

aktuelle Knotenanzahl: 23

DNS ist jetzt AWESOME!!! (mit DNSSEC :))

andrelf will ponyhof.ffmd

http://wiki.freifunk.net/IPv6:Prefixe

Autoupdate

es fehlen noch Schlüssel und Unterschreiber

im Moment sind noch Schlüssel von HL bei uns drin

Nachtrag: Bastinat0r hat schon einen Schlüssel und auf dem Server liegt auch schon der Schlüssel für die nightly-builds

Versionsnummern und Build

an Gluon anlehnen, die sind grad bei 0.4

wir bleiben noch unter 0.4 bis wir config usw. mäßig da aufgeschlossen haben

es gibt **noch** keine Lösung für reproduzierbare Builds

es gibt **noch** keinen Buildserver

Firmware signieren mit z.B. so: http://wiki.freifunk-flensburg.de/wiki/ECDSA_Util

Abuse

E-Mail-Adresse einrichten?

Wie gehen wir damit um?

sicherstellen, dass auf den Gateway o.ä. tatsächlich keine IPs geloggt werden!

ggf. Knoten sperren?

Aufgaben verteilen

Öffentlichkeitsarbeit: uwe, michel

Gateway-Admin: andreas, bastinat0r

TODO (kurzfristig)

zweites gateway → Christian hat

buildserver: einen der beiden ungenutzten Server im Netz39

firmware autoupdate [ bastinat0r ]

flyer

TODO (längerfristig)

Spenden

Kooperationspartner

Intercity VPN

opentracker

fileserver

openttd

mindcraft

Abuse

Freifunk Verbreiten!

* Freifunk Uninetz

* 3D Druckservice (UDP geht raus und nicht rein

* ffmd coind