Freifunk Treffen #16 18 Uhr
anwesend: corvin, michel, andreas, christian
##Freifunk Ballenstedt Michel hat die die möglichen Standorte am 01.10.2014 besucht (zusammen mit dem Bürgermeister und dem IT Sachbearbeiter
- Schloss
  - Schlossturm
  - Ercker an der Ostseite (Nordflügel)
- Touristinformation
- Oberer Turm
- Markturm
- Rathausturm
bsp hamburg richtfunk http://wiki.freifunk.net/Freifunk_Hamburg/Richtfunknetz http://wiki.freifunk.net/Freifunk_Hamburg/Richtfunknetz:Ger%C3%A4tekonfiguration
CSV Export
NameAnzahl [-];Einzelpreis [€];Gesamt [€]; Ubiquiti Nanostation M2; 22; 80; 1760; Ubiquiti Nanostation M5; 10; 80; 800; TP-Link WDR4300 1; 50; 50; Bullet M2 HP; 1 70; 70 ; Antenne TRENDnet TEW-AO12O, 12dBi, 2.4GHz (für Bullet M2);1;70;70; Ubiquiti Tough Switch PoE TS-5-POE;5;90;450; Ubiquiti Tough Switch PoE TS-8-PRO; 2; 150; 300; Halterung Ubiquiti Ubibracket; 32; 10; 320; LAN Kabel Flach 5M305150LAN Kabel Flach 10M; 4; 5; 20; LAN Kabel 50M;1;20;20; Summe
regelmäßige kosten 2 Gateway z.B.
https://www.netcup.de/bestellen/produkt.php?produkt=568
VPN z.B. Ipredator https://ipredator.se/ (ggf sponsoring)
mögliche todo ipv4 / ipv6 resiervieren
## Gespräch mit Stadtbeigeordneten Nitsche Michel und Hichi waren am 25.9.2014 da er hat interesse, möchte aber lieber einen Stadtratsbeschluss haben
## Gespräch mit Stadtrat
- Michael-A.-Hoffmann (CDU, Vorsitz Wirt. Ausschuss Stadt Magdeburg)
- Termin war am 02.10.2014
- Wir haben als Angebot bekommen Freifunk vorzustellen im Wirtschaftsausschuss der Stadt Magdeburg (27.11.2014 17 Uhr)
  - damit wir auf die TO kommen, müssen wir ihm bis 15.10 Kurzdarstellung von Freifunk Magdeburg (1 Seite, so einfach wie möglich, verständlich) zukommen lassen
  - er braucht das als Begründung für die Tagesordnung
- Außerdem ist der Herr Hoffman auch Vorsitzender der ID Sudenburg
  - Angebot: Vorstellung von FFMD (Kurzinformation Freifunk) am Mo 10.11.2014 19 Uhr Plasahotel Hablerstädterstraße 146
## Freifunk Arnsberg https://www.youtube.com/watch?v=XfBFYbZkYSg&index=3&list=PL5Js2Yfe9HWfJxLpGz4Za03cRiBRuemad
Ziel: wir sollten PR-Material erstellen gezielt nur für Kommunen/Gemeinden Inhalt:
- Was ist Freifunk
- FAQ
- Bürgerliches Engagement > komerzielles Interesse
- Best-Practise Beispiele
  - Arnsberg
  - Berlin
  - Lübeck
##Anfrage auf der Kontakt-Mailadresse Anne möchte wissen wie Freifunk funktioniert und wie man das nutzt
(Odoo Software) (aufs nächste mal verschoben)
Firmware
- beta und exp bitte testen
  - http://firmware.md.freifunk.net/beta/0.29_beta1/
- aktuelle v0.29 epx hat private-wlan
  - gluon-ffmd-0.29_beta1-9-g21150af
  - http://firmware.md.freifunk.net/experimental/
  - aktuell noch probleme mit dem private wlan und dem 841nd v8
Andreas hat Mail an Vorstand geschrieben wegen Server (kleiner Netcup Server) → Webdienste (Website, register, map, ggf mail etc)
statistiken wie in bs? https://freifunk-bs.de/plot.html https://github.com/SmithChart/plot-backend
aktuelle stats (nur im netz39 netzwerk erreichbar) → http://kant.n39.eu/munin/freifunk-day.html