Last: https://pad.n39.eu/p/freifunk46 Next: https://pad.n39.eu/p/freifunk48
Freifunk Treffen 2015-11-27 18:00
aktuelle Zahlen: 171 Knoten online, 2 Gateways, 355 Clients
anwesend: oliver, michel, jens, tillmann später: marco gäste: alfred, stefan, bas, thomas abgesagt: alex, christian
neuer nutzerrekord 500 Clients (24.11.2015)
freifunk für flüchtlinge
- Zast
- marco, tillman und michel waren im Innenministerium (27.09.2015 9 Uhr)
  - Gespräch mit Berkling (Kriesenstab des MI)
    - wir dürfen in die Zast Unterkünfte * (wenn die Telekom nichts macht, Telekom ist Rahmenvertragspartner des Landes)
      - das land sieht sich nicht in der pflicht WLAN selbst anzubieten
      - für Standort Breitscheidstraße, plant die Telekom ein Angebot aufzubauen, genaue Informationen sind nicht bekannt
        - wenn die Telekom dort tätig wird, dürfen wir wahrscheinlich nicht aufs gelände (dann gibt es einen Entscheidungsbedarf)
        - aktuell nicht klar ob schrittweise WLAN aufgebaut (zum Start) wird oder erst bei der Fertigstellung der Zast (Mai)
        - aus Sicherheitsgründen sollten WLAN in den Unterkünften flächendeckend sein
        - wenn man nur 1-2 Hotspots gibt, kommt es zu sammlungen von Menschen, daher sollte das WLAN nicht in der Nähe der Verwaltung verfügbar sein
        - "Freifunk bekommt keinen physikalen Zugang zu Leitungen des Landes, der Polizei oder der Stadt Magdeburg"
      - weitere Standorte:
        - MD: Neustädter Höfe (hinter dem LKA)
        - MD: Zelt Turmschanzenstraße
        - Genthin
        - Altengrabow
        - für die weiteren Standorte macht die Telekom nicht, da dürfen wir tätig werden
        - Kontakt soll über den BLSA stattfinden
- Agnetenstraße aufgebaut https://wiki.md.freifunk.net/Projekte/Fluechtlinge/Agnetenstrasse
  - weitere Router wurden installiert
- kleine Schulstraße aufgebaut https://wiki.md.freifunk.net/Projekte/Fluechtlinge/Altstadt
  - Oliver installiert morgen 2 NSM5 Loco, G-Adolf Adolfstraße, 9. Etage Uplink: 52.13677886213644,11.645381640583764
  - Relay bei Freundin von Jens: 52.13622241522249,11.647666882664453 3 OG.
  - gekauft werden (michel bestellt), gesamtkosten 280€,
    - 1x 1043nd
    - 3x nanostation m5 loco
    - 3x halterung nanostation
- sandbreite
  - alfred und thomas sind anwesend, sie möchten in der Sandbreite helfen
  - haben bereits Kontakt zur Heimleitung
  - Uplink? Angebot AWO vom September
    - ggf mal bei der Factory nachfragen
    - wäre: 52.101817841853205,11.641901455017091
    - thomas sucht die Kontaktdaten raus
    - ggf. TBZ
      - tillmann fragt einen bekannten der da arbeitet
  - Termin vereinbaren mit AWO, Prüfung der Verbindung
  - Uplink AWO ca. 52.10332040416719,11.643838009925844
  - Standwort Sandbreite: 52.09906960350376,11.642765126319887
  - ca. 480m Entfernung
Weihnachtsmärke
- Liste ist in der Volkstimme vom 25.11. (Jens fügt diese ein)
- Ambrosiusplatz: Tillmann nimmt einen 841N v10 mit zum testen mit, Knoten: https://map.md.freifunk.net/#!v:m;n:e894f62a90e8 Termin:
- Willhelmstädter Platz: Knoten von den Linken: https://map.md.freifunk.net/#!v:m;n:30b5c280eb42 Termin:
Gateway 3
- Christian hat heute Nuc + Arbeitsspeicher bestellt (siehe ML: Betreff: [ffmd-dev] 3. Gateway vom 27.11.2015)
- "In KW49 kläre ich das Housing des NUC Abschließend, zusätzlich werde ich eine Debian 8 64Bit Minimal installation vornehmen sobald alles Teile vorhanden und zusammengebaut. Wenn der Server im RZ steht gibt es eine entsprechende Info."