Freifunk Reboot 4 (2018-01-12)
Link zum letzten Meeting: https://pad.n39.eu/p/FreifunkReboot3
Anwesende Menschen:
- Johann (johannwagner)
- Tillmann
- Franz
- Tux
- Robert P.
- Christian
Agenda:
– relevant für alle Communities 1) Festlegung: Turnus und Form der weiteren Freifunk-Treffen
Vorschlag:
- Jeweils Freitag, 19:30 Uhr
- Alle vier Wochen (KW % 4 == 0) ein Abstimmungstreffen
- Alle vier Wochen (KW % 4 == 2) ein Hacktreffen
TODO @Tux: Kalendereinträge
- Planungspad frühezeitig aufmachen: https://pad.n39.eu/p/FreifunkReboot5
- Auf den Abstimmungstreffen wird das Planungspad durchgearbeitet, analog zum Netz39-Plenum
- https://github.com/FreifunkMD/FFMD-Orga/issues/12
2) (sehr!) kurzes Review offener/abgeschlossener Aufgaben gemäß Github [1]
- #1
  - Alles bis auf "Projekte ist umgezogen" (50%)
  - Markdown korrigieren, dann per Script umwandeln
  - Darf von jedem weitergemacht werden
- #8
  - für GW 1 schon etwas vorhanden
  - GW1 hat auch die Firmwarepakete und wird von dort ausgeliefert
  - Aufgrund von Meltdown/Spectre sind Updates installiert und Rechner wurden mal neugestartet
  - VPN-Tunnel sind hin und wieder eingebrochen, hier kann ein Script helfen (#14)
- #9
  - 1) OpenWRT in passender Version auschecken
  - 2) site-ffmd update (siehe PullRequest)
  - 3) Router flashen und testen: gateway und mesh-Verbindung
  - erstes Upgrade unabhängig von CI-Entwicklung
- #10: siehe Punkt 3
3) Status CI-System
- Diskussion läuft noch im #10
- TODO @Tux: Im Thread um eine Zusammenfassung des Stands bitten
- Frage LXC/D oder Docker sollte schnell geklärt werden, ist für CI nicht vordringlich relevant
- Dann Konzentration auf CI
- Nutzung von Meshkit?
— FFMD-spezifisch 4) Weiteres Vorgehen zum Umzug des FFMD-Wikis
1. Welche Blocker gibt es?
2. Wer kann helfen?
(Diese Aufgabe muss nicht von einer Person allein gelöst werden!)
siehe 2)
5) Ergebnis der Inventur, weiteres Vorgehen
- Liste in https://github.com/FreifunkMD/FFMD-Orga/tree/master/HW-Inventur
- Sehr umfangreiche Liste → respect
- Versionsnummer wurden nicht mit aufgenommen → müssen noch nachgepflegt werden → #15
6) Freifunk-Richtfunk nach Sohlen
- Jemand™ in Beyendorf-Sohlen hat einen Mast und möchte eine Freifunk-Strecke dort hinlegen
- Grundsätzlich interessant
- Verbindung nach Salbke möglich, wenn da kein Berg dazwischen steht; Uplink nach Schönebeck?
- Gibt es in Beyendorf-Sohlen grundsätzlich kein Internet?
- Wer möchte das machen? → Tillmann hat Interesse
7) Nächste Schritte für eine neue Firmware-Version des FFMD
      (Dies ist die Zwischenversion zur Umstellung der Gateways.)
* Johann baut mit Tillmann eine aktuelle Version und prüft dann den PR
* braucht Hilfe beim Flashen der Router
(Im Anschluss an die Besprechung)
* wird dann in einen Docker-Container gepackt
8) Gateway: VPN und Direktausleitung
- Wollen wir den Traffic jetzt direkt ausleiten
- Verein Freie Netze e.V. ansprechen: Unterstützung bei Abmahnungen?
- Wie gehen wir mit möglichen Sperranträgen um?
- → Diskussion auf nächstem Treffen
- ggf. als Provider anerkennen lassen
  - https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Anbieterpflichten/Meldepflicht/Meldeformular_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=8
9) Sonstiges
Warum ist Magdeburg nicht im Meshkit zu finden?
Danach: Freies Hacken an Freifunk-Themen, ggf. Bearbeitung der ersten Aufgaben aus der Beratung.