Freifunk Reboot 4 (2018-01-12)

Link zum letzten Meeting: https://pad.n39.eu/p/FreifunkReboot3

Anwesende Menschen:

Johann (johannwagner)

Tillmann

Franz

Tux

Robert P.

Christian

Agenda:

– relevant für alle Communities 1) Festlegung: Turnus und Form der weiteren Freifunk-Treffen

Vorschlag:

Jeweils Freitag, 19:30 Uhr

Alle vier Wochen (KW % 4 == 0) ein Abstimmungstreffen

Alle vier Wochen (KW % 4 == 2) ein Hacktreffen

TODO @Tux: Kalendereinträge

Planungspad frühezeitig aufmachen: https://pad.n39.eu/p/FreifunkReboot5

Auf den Abstimmungstreffen wird das Planungspad durchgearbeitet, analog zum Netz39-Plenum

https://github.com/FreifunkMD/FFMD-Orga/issues/12

2) (sehr!) kurzes Review offener/abgeschlossener Aufgaben gemäß Github [1]

#1

Alles bis auf "Projekte ist umgezogen" (50%)

Markdown korrigieren, dann per Script umwandeln

Darf von jedem weitergemacht werden

#8

für GW 1 schon etwas vorhanden

GW1 hat auch die Firmwarepakete und wird von dort ausgeliefert

Aufgrund von Meltdown/Spectre sind Updates installiert und Rechner wurden mal neugestartet

VPN-Tunnel sind hin und wieder eingebrochen, hier kann ein Script helfen (#14)

#9

1) OpenWRT in passender Version auschecken

2) site-ffmd update (siehe PullRequest)

3) Router flashen und testen: gateway und mesh-Verbindung

erstes Upgrade unabhängig von CI-Entwicklung

#10: siehe Punkt 3

3) Status CI-System

Diskussion läuft noch im #10

TODO @Tux: Im Thread um eine Zusammenfassung des Stands bitten

Frage LXC/D oder Docker sollte schnell geklärt werden, ist für CI nicht vordringlich relevant

Dann Konzentration auf CI

Nutzung von Meshkit?

— FFMD-spezifisch 4) Weiteres Vorgehen zum Umzug des FFMD-Wikis

Welche Blocker gibt es?

Wer kann helfen?

(Diese Aufgabe muss nicht von einer Person allein gelöst werden!)

siehe 2)

5) Ergebnis der Inventur, weiteres Vorgehen

Liste in https://github.com/FreifunkMD/FFMD-Orga/tree/master/HW-Inventur

Sehr umfangreiche Liste → respect

Versionsnummer wurden nicht mit aufgenommen → müssen noch nachgepflegt werden → #15

6) Freifunk-Richtfunk nach Sohlen

Jemand™ in Beyendorf-Sohlen hat einen Mast und möchte eine Freifunk-Strecke dort hinlegen

Grundsätzlich interessant

Verbindung nach Salbke möglich, wenn da kein Berg dazwischen steht; Uplink nach Schönebeck?

Gibt es in Beyendorf-Sohlen grundsätzlich kein Internet?

Wer möchte das machen? → Tillmann hat Interesse

7) Nächste Schritte für eine neue Firmware-Version des FFMD

(Dies ist die Zwischenversion zur Umstellung der Gateways.)
* Johann baut mit Tillmann eine aktuelle Version und prüft dann den PR
* braucht Hilfe beim Flashen der Router
(Im Anschluss an die Besprechung)
* wird dann in einen Docker-Container gepackt

8) Gateway: VPN und Direktausleitung

Wollen wir den Traffic jetzt direkt ausleiten

Verein Freie Netze e.V. ansprechen: Unterstützung bei Abmahnungen?

Wie gehen wir mit möglichen Sperranträgen um?

→ Diskussion auf nächstem Treffen

ggf. als Provider anerkennen lassen

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Anbieterpflichten/Meldepflicht/Meldeformular_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=8

9) Sonstiges

Warum ist Magdeburg nicht im Meshkit zu finden?

Danach: Freies Hacken an Freifunk-Themen, ggf. Bearbeitung der ersten Aufgaben aus der Beratung.