Freifunk Reboot 11 (2018-08-10)
Link zum letzten Meeting: https://pad.n39.eu/p/FreifunkReboot10 Übersicht der Treffen: http://www.netz39.de/wiki/freifunk:treffen
Anwesend:
- Tux (penguineer)
- Johann (johannwagner)
- Sven
- Jan
Absagen:
Agenda: 1) (sehr!) kurzes Review offener/abgeschlossener Aufgaben gemäß Github https://github.com/FreifunkMD/FFMD-Orga/issues
2) Firmware-Roadmap 0.39:
- Signing-Key Christof → akzeptiert
- Benachrichtigung bei verschwindenden Nodes
später
- Babbel (auf Gluon umgestellt, Transition ist noch nicht klar)
- Mesh-unabhängiger Auto-Updater
- kein Wechsel der batman-Version!
Umstellung auf Babel
- Babel ist im Gluon upstream
- Transition noch nicht klar (Problem: Mesh-Verbindungen brechen mit neuer Firmware ab)
- Einführung über weiteres Netz mit Babel in der MD-Community, dann Stückweise Umstellung
- Neue Features dann nur in Babel-Netz
- Einführung über babel-Branch, um alternative Firmware zu unterstützen oder andere Domain (dann neustes Gluon für alle Knoten notwendig)
Neuinstallation gw1 mit aktuellem Debian
1. Überlegung weitere Services vom GW auszulagern (z.B. DNS)
2. Achtung: gw1 ist alternativer Netz39-DNS-Server (notwendig für DNSSEC)
Nutzung von Docker-Containern im Gateway ist problematisch, weil die virtuellen Netzwerkdevices zu langsam sind (UDP Burst)
Next:
- Christof stell Babel auf dem nächsten Bastelabend vor (2018-08-24)
- Plan für schnelles Update auf neustes Gluon
Schnelle Firmware-updates:
- 6 Knoten haben noch die v0.37: Das ist problematisch, wenn wir für Gluon schnelle Updates machen wollen, um über die problematische Version zu kommen
- Tux schreibt die Knotenbesitzer an (https://github.com/FreifunkMD/FFMD-Orga/issues/31)
3) Kaufempfehlungen für Router
- * 1043 → ok ab v4 (35€)
- * Xiaomi Mi Router (20€)
- * Tux kümmert sich um die Beschaffung eines solchen Geräts
- Neuere Gluon-Versionen unterstützen günstige China-Router, d.h. es gibt dann wieder Geräte für 20€
- Vorhandene 841-Router trotzdem verkaufen, damit die nicht auf dem Müll landen (passende Firmware wird benötigt, Ram bleibt weiterhin zu klein)
- Ggf. lässt sich größerer Flash nachrüsten?
4) Automatisierter Bericht, wenn Freifunkknoten ausfallen
- Beta-Versionen für Erweiterung Config-Formular und fastd, d.h. entsprechende Info steht im JSON
  - Config-Formular muss für neueres Gluon überarbeitet werden (gluon-web)
- Notwendig: service auf gateway, um zu informieren
- Prüfen: Wird die Info auf der Map gefiltert?
- Johann schreibt das Script für die Gegenseite (https://github.com/FreifunkMD/FFMD-Orga/issues/30)
5) Sonstiges
- Reboot web1 und gw2 notwendig (Kernel Updates) → Tux macht das
- Tux erfragt Kontostand für Freifunk beim Netz39
- Freifunk in Wolmirstedt: lief nicht optimal:
  - Problem 1: LTE-Uplink mit Telekom
  - Problem 2: Netz lief nicht stabil
  - Details nicht bekannt, nochmal nachfragen
  - Geräte sind noch nicht wieder da
DONE seit letztem Abstimmungstreffen:
Rollout 0.38 (#26)