Freifunk in Magdeburg ausbauen

weitere Informationen unter: http://md.freifunk.net

Projektinfo

Ansprechpartner

eriu

Mitstreiter

alex, andreas, bastinat0r

Status

ongoing

Informationen

Freifunk Magdeburg befindet sich aktuell im Aufbau

Twitter: https://twitter.com/freifunkmd @freifunkmd

Chronik

2014-01-29 Es gab im [http://www.netz39.de Netz39 Hackerspace Magdeburg] das Kick-Off Meeting zu Freifunk.

2014-02-10 Entwicklung der Firmware fast vollständig abgeschlossen, erste Betatests mit Router-Modell (TL-WR841ND und TL-WR1043ND)

2014-01-29 Es gab im Netz39 Hackerspace Magdeburg das Kick-Off Meeting zu Freifunk.

2014-02-10 Entwicklung der Firmware fast vollständig abgeschlossen, erste Betatests mit unterschiedlichen Router-Modellen (TL-WR841N und TL-WR1043ND)

2014-03-28 Website von Freifunk Magdeburg geht online http://md.freifunk.net/

2014-05-29 erstes Gateway online

2014-05-29 Registerseite für Knoten online http://register.md.freifunk.net/

2014-06-02 erste stable Firmware auf Basis von Gluon veröffentlicht http://firmware.md.freifunk.net/stable/

2014-06-04 Knotenkarte online http://map.md.freifunk.net/graph.html

2014-06-04 Freifunk iOS App integriert Karten aus Magdeburg http://md.freifunk.net/2014/06/freifunk-app/

Firmware Installieren

Router starten und über LAN mit einem Rechner verbinden

192.168.0.1 im Browser aufrufen und die vorher geladene Firmware über das Menü installieren

Router über den Reset-Button neustarten (Konfigurationsmodus)

Konfigurationsassistenten durchklicken (Passwort setzen etc.)

Was machen wir als nächstes?

Freifunk-Workshop mit ein paar Infrastruktur-Entscheidungen

erstmal über die Kölner

Router mit Firmware aufzusezten

die ersten Nodes verteilen

Freifunk Link zur einzigen Freifunk-Node in Magdeburg realisieren bzw. eigene Node aufbauen.

http://www-e.uni-magdeburg.de/jschulen/freifunk/index.html

Was muss geklärt werden?

Zugang zum Dach

Erlaubnis zum Aufstellen einer Antenne (Blitzschutz…)

Möglichkeit Kabel bis ins EG zu verlegen (Ethernet mit PoE-Injektion)

Finanzierung Hardware (Router, Kabel, Antenne(n)

Eventueller RiFu-Link zur Jörg Schulenburgs Node in Cracau. (2,1 km) Könnte geographisch möglich sein.

[eXo] Ich habe noch einen outdoorfähigen AP mit PoE rumliegen. Wir bräuchten nur eine bessere Antenne.

Links

Die steigende Bedeutung öffentlicher WLANs – Von kommunalen Netzen bis zum organisierten Data-Offloading

to do

aktuelle todo Liste https://pad.n39.eu/p/freifunk-todo