Hempels Zimmer

Umbau abgeschlossen !!!!!! Kann jetzt bewundert werden :). Es werden noch ein paar Kleinigkeiten folgen

In diesem Projekt soll es um Hempels Zimmer gehen. Es gibt/gab ja schon mehrere Vorschläge dafür. Wie zum Bespiel ein Hochbett!!! Es sollen diese konkretisiert werden und nach erfolgreicher Planung ausgeführt werden. Man braucht für diese Projekt keine besonderen Kenntnisse und es kann jeder mit machen der Lust und Zeit hat.

Projekt-Information

Maintainer

Peter

Members

Hichi,Uwe, Christine

Begin

2014-05-16

Status

Planung soweit abgeschlossen, Bauholz könnte demnächst beschafft werden.

Arbeitsentwurf

Genauere Beschreibung: Es soll eine gute Lösung für Hempels Zimmer gefunden werden :)

Meine bishereige Planung sieht ein Hochbett vor, das über eine Holzleiter erreicht werden soll. Es soll alles aus Holz gebaut werden und selbstgemacht sein.Auf der lange Zimmerwand soll ein Schreibtisch/Arbeitsplatz gebaut werden und oben drüber wird Lagerraum gebaut. Über weitere Vorschläge würde ich mich echt freuen.

Projektplanung

Planung (soweit abgeschlossen) / Holz wurde besorgt !!!

Hempels Zimmer ausräumen ( ca. 5 Personen)

Decke einziehen ( Balken vorbohren ca.2 Personen ; Balken anschrauben ca.3 Personen; Platten legen ca.3 Personen)

Einweihen :)

Zeichnungen / Entwürfe

Raumabmessungen

Erster Entwurf

Material