LogoUhr

Das Logo unter/hinter der Leinwand in ein interaktives LED-Display/Uhr verwandeln.

Project information

Maintainer:

dkdent, bas

Members

tobi, michel, peter

Begin

2015-11-03

Deadline

2015-12-31

Status

Planning

Skills needed

Programmierung, kleine Lötarbeiten, Heißkleberei

Arbeitsentwurf

wir bewerben uns auf dem Plenum am 2015-11-04 um Projektförderung (~115€)

wir kaufen 5m ws2812b Streifen

wir kaufen einen wififähigen Controller (derzeit präferiert esp8266)

Projektplanung

mechanische und elektrische Montage

Funktionalität/Interfaces entwerfen

Funktionalität programmieren

Zeichnungen / Entwürfe

Anforderungen für Schaltung:

vernünftige Steckverbinder für die Stromversogung

Buchenleisten für NodeMCU

Schraubterminals für Spannungsquelle

evtl Pegelwandler für das Signal zwischen ESP und WS2812

Material

LED-Streifen WS2812B 5m 60LEDs/m - Kosten ~65€

ESP8266 - Kosten ~10€

Netzteil 5V 100W - Kosten ~40€

Bau / Programmierung / Projektdurchführung

ws2812esp8266 Lib auf github

noch eine ws2812esp8266 Lib auf github

damit wäre die Programmierung vom Microcontroller auf einen Raspi oder potentere Hardware verschoben

Aufstellen

Wenn ein Prototyp oder das Endprodukt geschaffen wurde

Wie richte ich es ein (z.B. Server)?

Wie benutze ich es?

Wartung

None

Ende

wenn die Uhr tickt und gehackt werden kann

Links

http://hackaday.com/2015/12/05/light-up-your-day-with-this-led-clock/