# LogoUhr
Das Logo unter/hinter der Leinwand in ein interaktives LED-Display/Uhr verwandeln.
## Project information
- Maintainer:
  dkdent, bas
- Members
  tobi, michel, peter
- Begin
  2015-11-03
- Deadline
  2015-12-31
- Status
  Planning
- Skills needed
  Programmierung, kleine Lötarbeiten, Heißkleberei
## Arbeitsentwurf
- wir bewerben uns auf dem Plenum am 2015-11-04 um Projektförderung (~115€)
- wir kaufen 5m ws2812b Streifen
- wir kaufen einen wififähigen Controller (derzeit präferiert esp8266)
## Projektplanung
- mechanische und elektrische Montage
- Funktionalität/Interfaces entwerfen
- Funktionalität programmieren
## Zeichnungen / Entwürfe
- Anforderungen für Schaltung:
  - vernünftige Steckverbinder für die Stromversogung
  - Buchenleisten für NodeMCU
  - Schraubterminals für Spannungsquelle
  - evtl Pegelwandler für das Signal zwischen ESP und WS2812
## Material
- LED-Streifen WS2812B 5m 60LEDs/m - Kosten ~65€
- ESP8266 - Kosten ~10€
- Netzteil 5V 100W - Kosten ~40€
## Bau / Programmierung / Projektdurchführung
- ws2812esp8266 Lib auf github
- noch eine ws2812esp8266 Lib auf github
  - damit wäre die Programmierung vom Microcontroller auf einen Raspi oder potentere Hardware verschoben
## Aufstellen
- Wenn ein Prototyp oder das Endprodukt geschaffen wurde
- Wie richte ich es ein (z.B. Server)?
- Wie benutze ich es?
## Wartung
None
## Ende
wenn die Uhr tickt und gehackt werden kann
## Links
http://hackaday.com/2015/12/05/light-up-your-day-with-this-led-clock/