Neue CNC-Fräse

Wir bauen unsere eigene CNC-Fräse, mit Blackjack und Nuten. Siehe u.a. Stammtisch 2015-04-08.

Manifest

Person mit Hut

???

eventuell oberkaffeetante

Mitstreiter*innen

alex, Tux, oberkaffeetante für Mechanik

Beginn

2015

Status

Ideen sammeln

Pad

https://pad.n39.eu/p/neue-fraese

Duddle Kick-Off meeting

https://dudle.inf.tu-dresden.de/713bmcmg/

Arbeitsentwurf

nice 2 have

freie Software

einfache Manuellsteuerung

Input

http://hackaday.com/2016/01/13/sourcing-your-cnc-tools-in-2016-build-them/

http://openbuildspartstore.com/

http://hackaday.com/2016/02/07/a-home-cnc-built-by-someone-who-knows-their-stuff/

http://hackaday.com/2016/02/02/fully-printed-cnc-on-an-ikea-table/

http://www.doublejumpelectric.com/projects/core_xy/2014-07-15-core_xy/

http://hackaday.com/2016/03/01/be-a-hero-at-your-next-hackathon-with-a-foldable-cnc/

Vorschlag von Martin auf der ML: http://www.ebay.de/itm/272214490316

http://hackaday.com/2016/06/04/fr4-machine-shield-is-a-cnc-milling-machine-from-fr4-pcb/

http://hackaday.com/2016/07/14/hackaday-prize-entry-a-simple-cnc/

Projektplanung

Allgemeines

generell in mehrere Abschnitte unterteilt

Definitionsphase

Konzeptphase

Detalierungs- und Testphase

Optimierung

Abschluss

Definitionsphase

Kick-Off Meeting nach Pfingsten 2015 (Terminfindung wird über Duddle-Umfrage erfolgen)

Ziel: Wünsche, Ideen an die Fräse unter den Mitgliedern/ Interessierten sammeln

geplant als Brainstorming in der die Ideen und Wünsche aufgenommen und gesammelt werden

anschließend Diskussion welche Anforderungen erfüllt sein müssen, welche optional (ggf. später hinzugefügt werden) und welche "Nice to Have" sind.

Zusammenstellung von 3 Teams

Team Mechanik: Mechanische Konstruktion der Fräse

Team Elektronik: Controller, Sensoren etc. für die Fräse

Team Software: Ansteuerungssoftware

Festlegung wo welche Daten abgelegt werden und wer Zugriff erhällt

Festlegung sowohl für Rohdaten (z.B. native CAD-Files) wie auch für Austauschformate

Festlegung welche Zwischenstände dokumentiert werden sollen

Festlegung sinnvoller Schnittstellen zu den anderen Teams

Planung der ersten Schritte innerhalb der Teams und ggf. regelmäßige Projekttreffen vereinbaren.

Konzeptphase

Überprüfung in wie weit die Konzepte mit der Anforderungsliste übereinstimmen bzw. die Anforderungen ggf. angepasst werden müssen.

Festlegung sinnvoller Testbedingungen für die Einzelsysteme und das Gesamtsystem

ggf. Sicherheitsbetrachtung (z.B. Personengefährdung, EMV-Verträglichkeit, Not-Aus-System etc.)

FPGA-Steuerung: http://hackaday.com/2015/09/21/fpga-cnc/

Detalierungs- und Testphase

…

Optimierung

…

Abschluss

…