Rollladenkästen dämmen

Die vorhandenen 6 Rollladenkästen sind gar nicht / bzw. kaum gedämmt. Gerade im Winter sorgt das für einen sehr kalten Space, wenn nicht dagegen angeheizt wird.

Project information

Maintainer: Rick
Members: mg-95, bandits
Begin: 2023-11-02
Status: Bestellung beim Baumarkt

Projektplanung

Anfragen bei der Hausverwaltung

Reinigung der Kästen

Es sollen fertige Zuschnitte für Rollladen gekauft werden (Dämmung bei Obi)

Lücken müssen mit Schaum versiegelt werden (Schaum bei Obi)

Status

Die Hausverwaltung hat einer Kostenübernahme von ca. 410€ zugestimmt

Rick hat die benötigten Materialien bei Obi rausgesucht